PROJETO BÁSICO

- OBJETO

Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de obras de recapeamento asfáltico e galeria de águas pluviais no Loteamento São Vicente de Paulo e Vila Nossa Senhora Auxiliadora, Bairro dos Guedes, Tremembé, SP. Os recursos para a execução da obra provem da dotação orçamentária da ficha 500.

2. JUSTIFICATIVA

Esta obra visa dar início à solução de problemas do pavimento asfáltico no Loteamento São Vicente de Paulo e recapeamento asfáltico sobre lajotas na Vila Nossa Senhora Auxiliadora, ora por fadiga do pavimento, ora por falha de execução por parte do loteador. A drenagem irá resolver problemas da falta de escoamento e sub dimensionamento do ramal de lançamento que provoca alguns pontos de alagamento. Estão previstos dreno e recomposição do pavimento da rua Antonio Luis da Silva no Loteamento São Vicente de Paulo.

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais.

- SERVIÇO

As obras deverão ser executadas rigorosamente de acordo os memoriais descritivos, projetos básicos e normas técnicas da ABNT.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e adquiridos de acordo com as normas brasileiras da ABNT.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais especializados para garantir a qualidade da obra.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as boas normas de execução ou as normas brasileiras, não sendo liberadas medições para pagamento até o total saneamento das pendências apontadas pela fiscalização.

A Prefeitura poderá exigir a troca de profissionais quando os mesmos não atenderem as normas ou as solicitações da fiscalização.

A contratada deverá obedecer ao disposto em legislação relativa à Segurança e Higiene do Trabalho.

Eventuais danos causados a bens móveis e imóveis da Contratante e de terceiros (vizinhos e transeuntes) deverão ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execução para que tais danos não venham a ocorrer.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

As especificações dos serviços, como os detalhes de execução, os quantitativos, os preços de referência e o prazo de execução estão discriminadas nos seguintes anexos:

- Projetos;

- Memorial Descritivo;

- Planilha Orçamentária;

- Memória de Cálculo;

- Composição do BDI;

- Cronograma Físico Financeiro;

- Declarações.

Os materiais a serem utilizados na obra deverão passar pelo crivo da fiscalização de técnicos da prefeitura, que poderá aceitá-los ou rejeitá-los a seu critério.

Por ocasião de cada medição, deverá ser apresentado o boletim de medição, a memória de cálculo além de todos os documentos referentes à regularização trabalhista dos colaboradores da obra perante a contratada. A apresentação de todos os ensaios necessários será de responsabilidade da CONTRATADA.

A planilha de custo utilizada como referência base para o orçamento inicial é o CDHU 191, Sem Desoneração.

- DA PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Em observância ao artigo 30, inciso II da Lei 8666/93 as parcelas de maior relevância a serem consideradas são as seguintes:

Item 3.6 da planilha orçamentária - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ;

Item 3.4 da planilha orçamentária - Imprimação betuminosa ligante;

Item 3.5 da planilha orçamentária - Concreto asfáltico usinado a quente – Binder;

Item 2.1 da planilha orçamentária - Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição.

- LOCAL DOS SERVIÇOS

Ruas do Loteamento São Vicente de Paula e Vila Nossa Senhora Auxiliadora, Bairro dos Guedes, Tremembé, SP.

- PRAZO PARA INÍCIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS

O prazo para início de execução da obra é de 05 dias corridos, após a Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

O prazo estipulado para execução e conclusão da obra será seis meses, conforme cronograma Físico-Financeiro. O referido prazo começa a contar a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério do Município, em conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações.

- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de seis meses anos, a contar da data da sua assinatura.

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a critério do município.

- PRAZO DE GARANTIA

A empresa que executar a obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por um período irredutível de 05 (cinco) anos, a partir da data do seu recebimento pela prefeitura através do termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), de acordo com a Cartilha de Obras do TCU e conforme elencado no artigo 618 do Código Civil Brasileiro, da Lei de Licitações e demais normas vigentes.

A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor ação contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil e das legislações vigentes.

10.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente serviço onerará a Função Programática 500 – 09.02.15.452.0063.1.021.449051.01.1100000

11.  GESTOR E FISCAL

GESTOR: LEOMAR OLIVEIRA DIAS

FISCAL: YURI LAGROTTI

12. VERACIDADE DO TERMO DE REFERÊNCIA

Venho firmar que o termo de referência foi por mim elaborado.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 05/10/2023.

LEOMAR OLIVEIRA DIAS

Engenheiro Chefe

CREA: 060085181/9